Naročnik:

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku za

izbiro izvajalca za

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Ajdovščina, junij 2011

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 v nadaljevanju ZJN-2)

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN (Obr. B)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- IZJAVA (Obr. D1)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- IZJAVA  (Obr.G)

- IZJAVA (Obr. H)

- IZJAVA (Obr. P)

- IZJAVA (Obr.S)

- POTRDILO O NEBLOKADI TRR

- DOKAZOVANJE REFERENC: Obr. 14

- VZOREC POGODBE  Obr.15

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA Obr.16

- IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

- POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina, na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila poslanega v objavo v na Portal javnih naročil pod zap. št. _____________ dne _____________ za IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV.

Naročnik javnega naročila je Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka mora biti označba naročnika Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ –  PONUDBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV«.

Ponudbe morajo biti predložene v tajništvo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina, v roku do   19.7.2011 do 10:00 ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo, in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV« pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb, ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19.7.2011 ob 11.00 uri v sejni sobi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Aleš BAČER tel. 05 36 59 700.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 27.6.2011

KSD d.o.o. Ajdovščina

DIREKTOR

mag. Egon STOPAR

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina izvaja odprti postopek po 25. členu ZJN-2 za

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdana s strani direktorja Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina..

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1.1. Kraj, način in roki izvajanja naročila

- Kraj in roki

  - Kraj: Lokavec, Budanje, Dolenje in Ustje

  - Rok začetka: avgust 2011

  - Rok izvedbe: skladno z pogodbo

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in garancijski dobi

2.1.2. Način oddaje javnega naročila

Način oddaje – » odprti postopek«. Naročnik bo na podlagi meril, navedenih v teh navodilih, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete prijave in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje naročnik Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina se izvaja na podlagi:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08, 19/10, 18/11);

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, 94/07-uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur.l. RS, št. 99/2009, 29/10, ZIPRS1011);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13);

- vsa ostala pozitivna zakonodaja in predpisi, ki urejajo to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno preko Portala javnih naročil.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo po posameznih sklopih in sicer::

- sklop: Izgradnja kanalizacijskih hišnih priključkov v Lokavcu

- sklop: Izgradnja kanalizacijskih hišnih priključkov v Budanjah

- sklop: Izgradnja kanalizacijskih hišnih priključkov v Dolenjah

- sklop: Izgradnja kanalizacijskih hišnih priključkov na Ustjah

Ponudniki morajo ponuditi posamezen sklop v celoti.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo Ponudbe, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora Ponudnik predložiti v svoji Ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh Sprememb in Dopolnil, bodo štele kot formalno

nepopolne.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika - 42. člen ZJN-2

1. Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08-popr.), 39/09, Odl. US: U-I-73/09-19):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno      sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

3. Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali kandidata, če je ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011).

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če je ta

- v stečajnem postopku

- je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od  25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

5. Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: Izjava podana na Obr D in Obr. E, ki ju mora ponudnik predložiti ponudbi (Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu s 1. odstavkom, 43. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti - 44. člen ZJN-2

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt v preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo:  Ponudnik  mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti - 45. člen ZJN-2

2.6.4.1. Navedba osebja

Ponudnik navede osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.6.5. Ponudba s podizvajalci - 6. do 14. odstavek 71. člen ZJN-2

Podizvajalec je v skladu s 15.a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

2.6.5.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev

Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev.

Dokazilo: pisna izjavo, da ne nastopa s podizvajalci  Obr. H

2.6.5.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:

- ponudbi priložiti izpolnjen obrazec Obr. P s podatki o podizvajalcu in vrsto del, ki jih bo izvajal izvajalec, z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti ter  POOBLASTILOM glavnega izvajalca naročniku za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu);

- ponudbi oz. obrazcu Obr. P priložiti SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

- ponudbi oz. obrazcu Obr. P priložiti PODIZVAJALSKO POGODBO V ORIGINALU, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

- Ponudbi priložiti IZJAVO podizvajalca na Obr. D1

- Ponudbi predložiti SOGLASJE podizvajalca ZA PRIDOBITEV PODATKOV  na obrazcu Obr.E

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca), zgoraj zahtevano je potrebno predložiti za vse podizvajalce. Obrazca Obr.P in Obr. D1 se po potrebi kopirata.

V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA (pogodba oz. dogovor).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (Obr. D in Obr. E morata biti predložena za vse partnerje).

Ne glede na to katera dela prevzema kateri ponudnik, vsi ponudniki skupine podizvajalcev odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

2.6.6. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc na obrazcu 14 in od investitorjev/naročnikov podpisana potrdila o opravljenih delih, ki so priloga te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec seznam referenc (Obr. 14) in potrdila o opravljenih delih podobnih razpisanih v zadnjih petih letih z navedbo vseh zahtevanih podatkov.

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih podobnih delih podpisanih s strani investitorjev/naročnikov za opravljena podobna dela v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 100.000,00 € (brez vključenega DDV). V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.

Izločilni pogoj: najmanj 2 opravljeni podobni deli v zadnjih petih letih nad 100.000 EUR.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.

Ponudnik predloži referenčne potrdila, na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri dokazovanju referenc se upoštevajo potrjene reference investitorjev-naročnikov, ki jih je izvedel ponudnik oziroma posamezni izvajalci iz skupine ponudnikov, ki so sklenili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila.

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D),

- ponujena storitev mora popolnoma ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije - 16. Zahteve in pogoji naročnika,

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G, Obr.14. VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec: Obr. H,

- ponudnik, ki nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec Obr. P, obrazci se po potrebi fotokopirajo za vse podizvajalce, priloži se še podizvajalske pogodbe, soglasje podizvajalcev, obrazec D1 in Obr.E za podizvajalca

- ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo morajo priložiti izpoljnjen Obr.S ter akt o skupni izvedbi naročila. Drugače se obrazec pusti prazen ali prečrta

- ponudba ponudnika, ki je imel preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil blokiran transakcijski račun, bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 19.10.2011,

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi menico z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z davkom (če poda ponudbo za več sklopov, mora znesek garancije kriti skupen ponudbeni znesek, za vse ponujene sklope) - garancija mora biti izstavljena naročniku Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

Zaželeno je:

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr.B) - če ponudnik nastopa s podizvajalci mora obrazcu priložiti kalkulacijo ponudbene cene v skladu z zahtevami iz točke 2.6.5.2.

  - FINANČNA ZAVAROVANJA

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA (Obr. D )

  - IZJAVA (Obrt.D1)

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - IZJAVA (Obr. G)

  - IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev, sicer obrazec prečrta ali pusti prazen

  - IZJAVA (Obr. P), izpolni ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, obrazci se po potrebi fotokopirajo za vse podizvajalce, priloži se še podizvajalske pogodbe, soglasje podizvajalcev, obrazec D1 in Obr.E za podizvajalca

  - IZJAVA (Obr.S), v primeru nastopanja s skupno ponudbo se priloži izpolnjen obrazec ter akt o skupni izvedbi naročila, sicer se obrazec prečrta in pusti prazen.

  - ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

  - DOKAZOVANJE REFERENC Obr. 14

  - VZOREC POGODBE Obr.15

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA Obr.16

  - IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

  - POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Alternativne oziroma variante ponudbe niso dopustne. Upoštevanje razpisne dokumentacije je obvezno v celoti.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo (priložen Obr. S) mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (Obr. D in Obr. E). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 19.10.2011. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna izražena v evrih (€) z besedo in številko. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in jih izraziti tako v procentualni kot v nominalni vrednosti.

2.8.8. Rok plačila

Plačilo se izvede v  45 dneh po prejemu  pravilno izstavljene situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

2.8.9. Merila

Edino merilo za izbor ponudbe je najnižja ponujena cena.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila/odločitve  o izbiri. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.10. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora predložiti:

2.8.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi, ki se glasi na upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina  priložiti menico z menično izjavo izdano za resnost ponudbe, v višini 10% od ponudbene vrednosti, ki mora kriti skupno ponudbeno vrednost. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

2.8.10.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti  najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

2.8.10.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti. Garancija pokriva primere, če prodajalec ali Izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, gradnjo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (Izvajalec) dolžan po opravljeni promopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek  _________ EUR, če prodajalec (Izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (Izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/Izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Vse bančne garancije ali kavcijska zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne, na prvi pisni poziv upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izplačane upravičencu.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.9.3. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

2.9.4. Postopek s pogajanji

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

2.9.5. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo). Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2.500 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5.000 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1.400 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1: model(11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

2.9.6. Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 po roku za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

2.9.7. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN(Obr. B)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- IZJAVA (Obr. D1)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- IZJAVA  (Obr.G)

- IZJAVA (Obr. H)

- IZJAVA (Obr. P)

- IZJAVA (Obr. S)

- Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC (Obr. 14).

- VZOREC POGODBE (Obr.15).

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA (Obr.16).

- IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

- POPIS DEL

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina	               			 1.Obr.A     Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

PONUDBA št. ____________

___________________________________________________

(ponudba za vsa dela)

Na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o Ajdovščina	                                           2. Obr. B

Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

1. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V

LOKAVCU

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Ponudbena cena vključuje vse stroške..

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o Ajdovščina	                                           2. Obr. B

Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

2. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V

BUDANJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Ponudbena cena vključuje vse stroške..

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o Ajdovščina	                                           2. Obr. B

Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

3. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V

DOLENJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Ponudbena cena vključuje vse stroške..

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o Ajdovščina	                                           2. Obr. B

Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

4. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA USTJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Ponudbena cena vključuje vse stroške..

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI:

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji, v skladu z 10. odstavkom 71. člena ZJN-2, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

3. FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Zavarovanje za resnost ponudbe oziroma izjave naj se glasijo na naročnika.

Ponudnik predloži menico z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe, torej do 19.10.2011.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina			                                  4. Obr. C

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 19.10.2011

- ROK PLAČILA:  Plačilo se izvede v 45 dneh po prejemu pravilno izstavljene situacije.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€).

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Lokavec, Budanje, Dolenje in Ustje

  - Rok začetka: Avgust 2011

  - Rok izvedbe: skladno z pogodbo

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in garancijski dobi

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in storitev izvedli v skladu z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da   variante ponudbe niso dopustne.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina 				                       5. Obr. D

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da nismo bili niti ni bil naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

- Da nismo v stečajnem postopku;

Da ni  bil  naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, ki ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležom večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika;

Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da  nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja  niti z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti nismo opustili poslov ter nismo v katerem od podobnih položajev;

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in da v postopkih javnega naročanja pri dajanju informacij, nismo namerno podajali neresničnih in zavajajočih dokazil

- Da imamo plačane vse obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina				                     6. Obr. D1

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_____________________

Podizvajalec:

_____________________

IZJAVA PODIZVAJALCA

Izjavljamo,

- da nismo v stečajnem postopku

- da ni bil  naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, ki ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležom večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika;

- da nimamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga 	ponudbe, s katero se kot podizvajalci udeležujemo razpisa za: IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis podizvajalca _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina	                                               7. Obr. E

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila:

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11)  in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, pridobi podatke od ministrstva pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika (podizvajalca): _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina			                                   8. Obr.F

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oziroma vgrajeni material izpolnjujejo  bistvene zahteve za varnost zdravje in varovanje okolja, ki ji določajo evropske direktive (»Conformite Européene«)

Izjavljamo, da nudimo za opravljene dela 60 mesečno garancijsko dobo:

Garancija prične veljati z dnem prevzema, to je z datumom prevzemnega zapisnika.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti. Rok veljavnosti je, datum prenehanja pogodbe plus pet (5) dni.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina					9. Obr. G           	           Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina 				                10. Obr. H

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina					11. Obr. P

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalcem

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)

| PODATKI O PODIZVAJALCU |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca |  |
| Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. |  |

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Prilogi te izjave sta:

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, na podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- PODIZVAJALSKA POGODBA št. _______________ z dne ____________, ki vsebuje vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUDBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV po odprtem postopku

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

12.SKUPNA PONUDBA						12. Obr.S

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev v ponudbi predložiti  PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA (pogodba oz. dogovor).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo

| Kraj in datum: _________________________ | Žig podpis ponudnika _________________________ |
| --- | --- |

13. POTRDILO O NEBLOKADI TRR

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

Ponudnik  mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

14. DOKAZOVANJE REFERENC						Obr.14

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila: 6

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL  - REFERENCE

| Zap.št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Čas in kraj realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Ponudnik predloži seznam podobnih del opravljenih v zadnjih petih letih. Prav tako ponudnik predloži podpisana potrdila kjer mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih del z navedbo  naročnika.

Ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) izdani potrdili o dobro opravljenih delih za gradbene inženirske objekte, skladno z prilogo 1 – točka 22 Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o odločitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05) v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV), ki jih je opravljal v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave tega razpisa. V nasprotnem primeru bo izločen. Potrdila morajo biti potrjena od investitorja/naročnika. Potrdila morajo biti izdana za izveden gradbeno inženirski objekt v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV), ki je bil grajen kot samostojen objekt ali v sklopu večje investicije. Vrednost reference objekta se ne sme nanašati na različne objekte.

V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih del z navedbo, da so bile opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena z navedbo podatkov naročnika.

Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC POTRDILA O REFERENČNEM DELU

1. Podatki o referenčnem delu

Investitor/naročnik:__________________________________________________

Kontaktna oseba investitorja/naročnika:________________________________

Izvajalec:_________________________________________________________

Objekt in kraj:_____________________________________________________

Čas izvedbe:______________________________________________________

Vrednost del:______________________________________________________

Številka in datum pogodbe:__________________________________________

Opis dejansko opravljenega dela:

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo velja izključno za potrebe izvajalca pri kandidiranju na javnem razpisu za pridobitev posla.

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor/naročnik (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja/naročnika _________________________ |

15. VZOREC POGODBE 								Obr. 15.

Naročnik: KSD d.o.o Ajdovščina

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila:

POGODBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

ki jo dogovorita in skleneta :

| NAROČNIK: | Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina Goriška c. 23b ki jo zastopa direktor mag. Egon STOPAR (v nadaljnjem besedilu kot naročnik) ID za DDV: SI 68647336 Matična številka: 5210461000 TRR.: 04751-0000120476 pri Novi KBM |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | ..................................................…............. ..……………………………………………… ki jo zastopa …………………………….(v nadaljnjem besedilu kot izvajalec) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka:…………………………… TRR:………………………………………… |

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi javnega  razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku za IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št.______________ z dne __________________in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________________ z dne ________________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v  IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV vključno s projektom izvedenih del ter geodetskim posnetkom novega stanja zemljišča po končani gradnji, Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji, razpisnih pogojih, ponudbi št. ___________ z dne _________________ in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste. Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV iz sklopa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Pogodbena cena

4. člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša  __________________________ EUR

(z besedo ________________________________________).

V pogodbeni ceni ni vključen DDV

Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

V pogodbeni ceni je vključena (se ne obračuna posebej) tudi izdelava  projekta izvedenih del, geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji – geodetskega posnetka izvedenih del ter  navodila za obratovanje in vzdrževanje (če je po zakonu potrebno). Vse v 4 izvodih in skladno z Zakonom o graditvi objektov   Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji  ter drugo zakonodajo, ki velja na tem področju.

Geodetski posnetek izvedenih del mora biti predan naročniku tudi v digitalni obliki in skladno z navodili naročnika iz priloge.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _________________ z dne _______________ in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v roku 45 dni od dneva uradnega prejetja pravilno izstavljene situacije do višine 90% potrjene vrednosti, preostalih 10% pa po prevzemu del-objekta in  končnem obračunu.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del 6. dan po podpisu te pogodbe s strani obeh strank, potem ko naročnik izpolni obveznosti iz sedmega člena te pogodbe in jih dokončati v roku ______________ dni po podpisu pogodbe.

Dejanski rok začetka in dokončanja del  bosta pogodbeni stranki določili s predhodnim dogovorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki postane sestavni del te pogodbe.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec preda, naročnik pa sprejme objekt v uporabo.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile. V tem primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih vpiše v gradbeni dnevnik. Za ugotovljene dneve se podaljša rok dokončanja objekta.

Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Pogodbeni rok se podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi.

Obveznosti izvajalca

7. člen

Izvajalec je dolžan v desetih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del,

- izročiti skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov

- na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in

- zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- izročiti pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta;

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam;

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih;

- za vsa dela pravočasno priskrbeti na svoje stroške vse potrebne izmere in kontrole na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa originalna navodila ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, potrdila, ocene, izjave, ateste, certifikate, poročila, vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del

- poskrbeti za varnost in zaščito delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter nositi odgovornost in stroške za morebitne njihove poškodbe,

- izdelati varnostni načrt v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in Zakonom o graditvi objekta

- na svoje stroške izdelati načrt organizacije gradbišča, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji s certifikatom in dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z Zakonom o graditvi objekta ter jih v  dveh izvodih izročiti naročniku,

- na svoje stroške izdelati in postaviti tablo za označitev gradbišča skladno z Zakonom o graditvi objekta

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti, sprati in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Obveznosti naročnika

8. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- tehnično dokumentacijo – projekt PZI

Izvajanje naročila s podizvajalci

9. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Dodatna in več dela

10. člen

Nadzornik nadzoruje izvedbo pogodbenih del, daje navodila izvajalcu ter ga obvešča o spremembah tehnične dokumentacije, sprejema izvajalčeva obvestila in odločitve.

Nadzornik zahteva tudi vse potrebne dokaze o predpisani kvaliteti del, ki se izvajajo ter o kvaliteti  materialov, ki se vgrajujejo. Skladnost vgrajenih proizvodov mora biti potrjena s certifikatom ali s tehničnim soglasjem.

Nadzornik je dolžan redno mesečno potrjevati gradbeno knjigo. Vsaka vpisana količina del v gradbeni knjigi in podpisana s strani nadzornika se smatra za dokončno ugotovljeno količino izvršenih del.

Nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in naročila za vsa dodatna in več dela. Izvajalec pa se obvezuje izvršiti potrebna dodatna in več dela po naročilu nadzornika.

Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja opisu iz ponudbe izvajalca.

Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih pozicij presegajo v ponudbi predvidene količine. Za več dela veljajo cene iz ponudbe, ki so oblikovane skladno s 4. in 5. členom te pogodbe.

Izvajalec je dolžan pred začetkom dodatnih gradbenih del dostaviti enotno ceno nadzorniku, ki jo je dolžan odobriti, oziroma predložiti svoje pripombe v roku pet delovnih dni po prejemu.  Če nadzornik ne predloži v navedenem roku svojih pripomb se smatra, da s predloženo enotno ceno soglaša. Ta enotna cena se smatra za pogodbeno.

Dodatna dela, katera izvaja izvajalec po svojih kooperantih ali lastnih obratih, se obračunajo, če ni pri naročilu drugače dogovorjeno, na osnovi računa neposrednega izvajalca - obrtnika, s pribitkom 3% na vrednost teh del za kritje režijskih stroškov.

Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila dodatno pogodbo oziroma aneks.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del

11. člen

Izvajalec je dolžan v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki bianco menico in menično izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del.

Naročnik bo unovčil  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. V primeru unovčitve garancije, mora izdajatelj  garancije naročniku takoj izročiti novo  garancijo.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

12. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

13. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) promil za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 15% (petnajst procentov) vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja ali zavrniti situacijo, če  niso izpolnjene druge pogodbene obveznosti.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

14. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec mora ob primopredaji objekta oz. najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, slednjemu predati nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici  v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi garancije iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

15. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 let (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti. Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, (to je 5 leta od datuma prevzema objekta).

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

16. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je: _______________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ________________________________________

Nadzornik del je: ______________________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Protikorupcijska klavzula

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Končne določbe

19. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

20. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

21. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

22. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

23. člen

Pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode in izvajalec tri izvode.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevane bančne garancije iz 11. člena te pogodbe.

24. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. _____________ z dne ______________________

- razpisna dokumentacija,

- bianco menica kot garancija za dobro izvedbo del,

- bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v   garancijskem roku,

| Številka: Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina DIREKTOR mag. Egon STOPAR |  |

16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA					Obr.16

Naročnik: KSD d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

Številka javnega naročila:

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

## IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudba mora biti narejena na osnovi popisa del, ki ga  ponudniki prevzamejo z razpisno dokumentacijo in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom .

Ponudba mora biti izdelana po načinu enotnih cen za mersko enoto za posamezna dela z veljavnostjo na dan izstavitve ponudbe.

V ceni mora biti zajeta tudi izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča, geodetskega posnetka objekta skladno z navodili naročnika ter izdelava navodila za vzdrževanje in obratovanje (če je potrebno) ter projekta izvedenih del ( PID ), vse skladno z  Zakonom o graditvi objektov ( ZGO-1B) [Uradni list RS, št.102/2004-UPB, in 14/2005 popravek, 92/2005 – ZJC-B, 111/2005 – ODLOČBA US, 93/2005 – ZVMS in 126/2007 – ZGO-1B), Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.list RS št.66/2004)  ter drugo zakonodajo, ki velja na tem področju.

Cene so fiksne.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del, brez kakršne koli odgovornosti do izvajalca. Prav tako si naročnik pridržuje pravico razpolaganja z izkopanim materialom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene enotne cene in

bodo služili za eventualna poznejša dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče.

V ponudbenih cenah morajo biti zajeti vsi stroški navedeni v določilih popisov del.

b)  Enotne cene, vnesene v posamezne postavke morajo vsebovati vse stroške navedene v splošnih določilih popisa, in tudi eventualni strošek koordinacije in manipulacije, oz. režijski pribitek.

V kolikor ponudnik nudi dodatni popust tudi to navede posebej  izven popisnih listov. Ob tem je potrebno točno definirati za katero vrsto del in v kakšni višini se popust daje. Ponudnik ponudbo odda na potrjenih popisnih listih, ki jih je prejel z razpisom.

Upoštevanje originalnega popisa in količin je obvezno v celoti. V ponudbi se nepredvidena dela obračunajo v določenih procenti na vsa dela in prikažejo posebej. Vsi dodatni pripisi k popisu se ne upoštevajo. Vse morebitne pomanjkljivosti iz popisa del naj evidentirajo ponudniki ločeno od popisa in  jih predložijo kot prilogo popisu, ker jim investitor v fazi izvedbe ne bo priznaval dodatnih stroškov nejasnosti oziroma  pomanjkljivosti popisnih postavk del.

c) Ponudnik predloži naslednje priloge:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi izvajalca glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo o odgovornem vodji del na gradbišču.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

- Okvirni terminski plan napredovanja del in plačil situacij

- Izjavo, da bo materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec     prevzel in obračunal dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in  poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih in drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa originalna navodila ter navodila za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku, dokazila, potrdila, meritve, ocene, certifikate, izjave, ateste vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav .

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor jr to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves     nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oziroma poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v enotnih cenah za enoto mere zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, splazitve, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč, izvajalcu se priznavajo odvozi izkopov in drugih materialov le na razdalijah v okviru popisa

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

- za izračun cen dodatnih del se uporabijo kalkulativne osnove

| Uporabljajo se lahko gradbeni proizvodi, ki morajo imeti pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi |  |  |
| --- | --- | --- |
| harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih |  |  |
| uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur.l. RS |  |  |
| št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbeni proizvodi, za katere so si tisti, ki so dali |  |  |
| proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično |  |  |
| soglasje (ETA), ali gradbeni proizvodi, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slov. standardi. |  |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

ZVAJALCI GEODETSKIH POSNETKOV

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V UPRAVLJANJU KSD d.o.o. Ajdovščina

ZADEVA:       NAVODILO ZA DOSTAVO GEODETSKIH PODATKOV O POSNETIH VODIH

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ima vzpostavljen GIS sistem komunalnih vodov.

Za nemoteno vnašanje sprememb oziroma novo izgrajenih vodov kanalizacije potrebujemo naslednje podatke:

- kopijo terenske skice z vpisanimi številkami lomnih točk izmerjenih v GK sistemu ali dwg situacija z oznakami točk

- poleg številke točke kratica T ali d  (teren ali dno) z vpisano globino od terena do vrha cevi

kar ni obvezno, če je globina vpisana v ascii datoteko, ki je sestavni del podatkov

- opis jaškov (globina, dimenzije)

- opis materiala in profila posameznega odseka

- vpis vtočnih kot ali globin priključkov v jašek

- topografski znaki na cevovodih (jašek, blatnik, iztok,)

- smer toka kanalizacijskega voda

- pri cestnih požiralnikih profil vsedalnika in kota iztoka

- ASCII datoteka točk, ki mora vsebovati:

- Številko točke

- Koordinato Y v GK sistemu

- Koordinato X v GK sistemu

- Absolutno višino terena oziroma dna cevi

- Globina od terena do dna cevi ( v kolikor je vpisana v skici ni potrebno, da je vpisana tudi v ASCII datoteki)

Kot je razvidno iz primera tabele morata biti podana minimalno dva podatka za višinsko določitev lomne točke cevovoda.

Če so v skici vpisane globine in kratice terena ali cevi potem je lahko ASCII datoteka navadna datoteka z podatki iz prvih štirih kolon (številka točke, Y koordinata, X koordinata in H izmerjene točke)

PRIMER ASCII DATOTEKE

Št. toč.               Y                             X                H-TEREN     GLOBINA       H-CEVI

1   405894.097    83974.185              1.00    126.519

2   405904.282    83972.150   127.334    0.82

3   405913.579    83969.146              1.00    126.528

4   405918.644    83969.228   127.782            126.782

5   405920.581    83969.902   127.287    0.35

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

Kontaktna oseba:  Jože Velikonja

e-mail:                   ksda.geodet@siol.net

Tel:                        (05)  365 9713

Mobitel:                041   636 268

17. IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA (iz poglavja 16)

18. PONUDBENI POPIS DEL

Ponudnik izpolni ponudbeni popis in izračuna rekapitulacijo.

OPOZORILO – VELJA ZA VSE SKLOPE: morebitno prečrpavanje odplak, podtalnice, izvirnih vod,… ali drugi ukrepi v času priključevanja novega kanala na obstoječega, mora biti zajeto v enotnih cenah postavk. Črpanje vode iz gradbene jame mora biti zajeto v enotnih cenah postavk.

Povsod kjer so navedeni tipi ali znamke artiklov se navede in v nadaljevanju doda besedo »ali enakovredni«.

Pokrovi jaškov morajo biti z gumi tesnilom, zaklepom in protihrupni

REKAPITULACIJA

1. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V LOKAVCU

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

REKAPITULACIJA

2. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V BUDANJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

REKAPITULACIJA

3. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V DOLENJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |

REKAPITULACIJA

4. SKLOP: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA USTJAH

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in brez vključenega DDV |  |