Naročnik:

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina

Goriška c.23/b, 5270 Ajdovščina

tel.:05/365 97 00, fax.: 05/366 31 42

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku za

izbiro izvajalca za

DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE DOTOKA IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

Ajdovščina, november 2013

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) [Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 odl.US, 90/12]

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN (Obr. B)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (Obr.G)

- IZJAVA (Obr. H)

- IZJAVA  (OBR I)

- IZJAVA (Obr. P)

- POTRDILO O NEBLOKADI TRR

- DOKAZOVANJE REFERENC (Obr. 13)

- VZOREC POGODBE Obr.14

- IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

- POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina po pooblastilu št. 4301-11/2013- z dne 1.3.2013 in pooblastilu št. 4301-12/2013-1 z dne 1.3.2013 ter na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) [Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10,18/11,43/12 odl.US, 90/12] vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila poslanega v objavo v na Portal javnih naročil pod zap. št. _____________ dne _____________ za DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA.

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka mora biti označba naročnika Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA.«.

Ponudbe morajo biti predložene v tajništvo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, v roku do 4.12.2013 do 10:00 ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo, in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA.« pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb, ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.12.2013 ob 11.00 uri v sejni sobi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina je Aleš BAČER tel. 05 36 59 700.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno v slovenskem jeziku, preko portala javnih naročil.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 14.11.2013

DIREKTOR

mag. Egon STOPAR

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Pooblaščenec naročnika:

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI68647336, matična št.: 5210461

izvaja odprti postopek po 25. člena ZJN-2 za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA.

Podrobnejši opis predmeta in zahtev naročnika je naveden v poglavju 16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA.

Ponudnik mora upoštevati razpisno dokumentacijo v celoti in ponuditi vse z razpisom zahtevane elemente in dela  na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdana s strani direktorja Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina.

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1. Način oddaje javnega naročila

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z poglavjem 16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA in poglavjem 18. POPIS 	DEL

Način oddaje – »odprti postopek«. Naročnik bo na podlagi meril, navedenih v teh navodilih, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete ponudbe in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

2.2. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.2.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.2.2. Način izvajanja naročila

Ponudniki morajo oddati ponudbo za vse razpisane elemente in dela (dobavo, montažo zapornice in grobih grabelj z vsemi razpisanimi in potrebnimi deli)

2.3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.4. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.4.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.4.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na Portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih naročil.

2.4.3. Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.4.4. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

2.4.5. Varovanje skrivnosti

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

2.4.6. Statusne spremembe:

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil menico za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.5. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudnik mora izpolnjevati vse v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora predložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav,  ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije.  Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne, ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Če obstaja naročnikova zahteva koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je izrecno navedeno, sicer starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumenta se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, povsod kjer je zahtevana izjava za pravne osebe, predlaga izjavo za samostojnega podjetnika. V kolikor samostojni podjetnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu ponudba, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.  80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP).

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.5.1. Splošni pogoji oz. ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika 42. člena ZJN-2

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2, mora ponudnik predložiti:

2.5.1.1.Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja kandidata ali ponudnika, če je le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavkom 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

2.5.1.2 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če je le ta na dan,  ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, v skladu z 77a. členom ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 – odl. US, 90/2012) , 81.a členom ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3) oz. 73. členom ZJNPOV (Ur.l. RS št. 90/2012)

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavkom 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

2.5.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika,  če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu z predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika  zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavkom 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

3.5.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika:

- če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- če je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je  opustil poslovno dejavnost ali je  katerem koli podobnem položaju.

- če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

- če mu naročnik na kakršnikoli koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

- če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavkom 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.5.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti – 43. člen ZJN-2

2.5.2.1. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.5.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

Ponudnik mora predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.5.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti – 44.člen ZJN-2

2.5.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt v preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo:  Ponudnik  mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

2.5.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti – 45.člen ZJN-2

2.5.4.1.Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost,  izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

2.5.4.2. Navedba osebja

Ponudnik navede osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.5.5. Ponudba s podizvajalci - 6. do 12. odstavek 71. člen ZJN-2

Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

2.5.5.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev

Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev.

Dokazilo: pisna izjava, da ne nastopa s podizvajalcem  Obr. H

2.5.5.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora ponudbenemu obrazcu predračuna Obr.B priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere bodo izhajale cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti:

  - izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal izvajalec skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti in POOBLASTILOM glavnega izvajalca za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu) Obr. P;

  - SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

  - PODIZVAJALSKO POGODBO v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Podatki iz prejšnjega odstavka so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

  - svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

  - POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

  - SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

2.5.6. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc na obrazcu 13 in od investitorjev/naročnikov podpisana potrdila o opravljenih storitev/dobav, ki so enaka ali podobna razpisanim ( to je dobava in vgradnja hidromehanske opreme - avtomatskih vertikalnih grobih grabelj in zapornice. Oprema mora ustrezati tehničnim karakteristikam iz popisa del) in so priloga te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec seznam referenc (Obr. 13) in potrdila o opravljenih delih podobnih razpisanih v zadnjih treh letih z navedbo vseh zahtevanih podatkov.

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih podobnih delih podpisanih s strani investitorjev/naročnikov za opravljena podobna dela – dobave in montaže hidromehanske opreme v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 20.000,00 € (brez vključenega DDV). V potrdilih mora biti navedena vrednost in datum opravljenih dobav z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.

Izločilni pogoj: najmanj 2 opravljeni podobni deli – dobavi  v zadnjih treh letih nad 20.000 EUR.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.

Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc na obrazcu 13, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico preverbe referenc.

2.6. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.5. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D),

- ponujena storitev mora popolnoma ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G, Obr.13. VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec: Obr. H,

- ponudnik, ki nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec Obr. P, soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu, podizvajalskih pogodb, prilogo ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B iz katere izhaja sestava (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere so razvidne cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci,

- ponudba ponudnika, ki je imel blokiran transakcijski račun v preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil, bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 4.3.2014,

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi menico z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z davkom - garancija mora biti izstavljena naročniku Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.7. IZDELAVA PONUDBE

2.7.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

Zaželeno je:

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr.B) - če ponudnik nastopa s podizvajalci mora obrazcu priložiti kalkulacijo ponudbene cene v skladu z zahtevami iz točke 2.5.5.2.

  - FINANČNA ZAVAROVANJA

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA (Obr. D )

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (Obr. G)

  - IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

  - IZJAVA (Obr I)

  - IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

  - Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil.  Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

  - DOKAZOVANJE REFERENC, (Obr. 13)

  - VZOREC POGODBE (Obr.14)

  - IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

  - IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

  - POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.7.2. Variantna ali alternativna ponudba

Alternativne oziroma variante ponudbe niso dopustne. Upoštevanje razpisne dokumentacije je obvezno v celoti. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.

2.7.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji). Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (Obr. D in Obr. E).

V tem primeru mora vsak  izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse splošne pogoje in ekonomsko finančni pogoj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje eden izmed subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev torej poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko jih predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih.

Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov:

- Obrazec PREDRAČUN  podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

- V obrazcu PONUDBA je potrebno  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- Skupina izvajalcev mora  k ponudbi priložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

2.7.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.7.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

2.7.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 4.3.2014. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.7.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna za celotno pogodbeno obdobje, izražena v evrih (€) z besedo in številko brez davka.

Vsi stroški, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z izvajanjem predmeta tega razpisa morajo biti vračunani v ceno.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in jih izraziti tako v procentualni kot v nominalni vrednosti.

2.7.8. Rok plačila

Plačilo se izvede v 30 dneh po izvedbi del (dobavi, montaži ter vsemi potrebnimi deli) ter prejemu pravilno izstavljenega računa.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti po obrestni meri, ki jo ima matična poslovna banka naročnika za kratkoročne depozite nad 3 mesece

2.7.9. Merila

Naročnik bo pravočasno po opravljenem pregledu in oceni ponudb, v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, izbral ponudbo na podlagi merila »najnižja cena«.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 5 dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri, če ni drugače dogovorjeno z naročnikom. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in naročnik ima pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije, se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.7.10. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora predložiti:

2.7.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi  priložiti menico z menično izjavo (ki se glasi na upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina) izdano za resnost ponudbe, v višini 10% od ponudbene vrednosti (z DDV). Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

2.7.10.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe izročiti naročniku menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

2.7.10.3. Za odpravo napak v garancijski dobi

Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% obračunske vrednosti. Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, gradnjo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je dobavitelj (Izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek  _________ EUR, če Izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Vse bančne garancije ali kavcijska zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne, na prvi pisni poziv upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izplačane upravičencu.

2.8. OSTALE DOLOČBE

2.8.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.8.2. Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.8.3. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

2.8.4. Postopek s pogajanji

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive, neprimerne oziroma so izpolnjeni kriteriji iz 28. in 29.člena ZJN-2, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

2.8.5. Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN - 2 po roku za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN - 2 pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

2.8.7. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, izvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN(Obr. B)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (Obr.G)

- IZJAVA (Obr. H)

- IZJAVA (Obr.I)

- IZJAVA (Obr. P)

- Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC: Obr. 13.

- VZOREC POGODBE  (Obr.14)

- IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA

- POPIS DEL

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina		1. Obr. A

Številka javnega naročila: 5

PONUDBA št. ____________

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

(ponudnik mora predložiti ponudbo za vse razpisane storitve)

Na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

1.1.. SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu ZA  DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA sodelujemo naslednji ponudniki:

| Zap.št. | Naziv ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

(Ponudnik označi (obkroži, prečrta ) točko a) ali točko b) ter v primeru  da označi točko a), vpiše zahtevani podatek)

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer _________________________________________ .

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse ponudnike iz skupne ponudbe.

1.2. POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE

(ponudnik izpolni obrazec pod točko.1.2. za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov v točki 1.Obr. A   razen v delu, ki se nanaša na kontaktno osebo).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

1.3. PODPISNIKI

1.3.1. Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

1.3.2 Podpisnik pogodbe:

| Ime, priimek ter funkcija |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija |  |

Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor) (slednji mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				2. Obr. B

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

Naziv ponudnika:_____________________

Sedež ponudnika:_____________________

| Opis | Cena v EUR |
| --- | --- |
| Skupaj |  |
| Popust v znesku |  |
| SKUPAJ v € brez davka in z odštetim popustom |  |
| DDV |  |
| Cena v € z vštetim popustom in z vključenim DDV (PONUDBENA CENA) |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami in pogoji naročnika.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

Soglašamo z  vsemi zahtevami in pogojem naročnika iz poglavja 16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Ponudnik mora ponuditi vse po opisu iz poglavja 18.

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI:

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti pogodbo z podizvajalcem  v kolikor ima podizvajalca, oziroma izjavo, da ne bo nastopal z podizvajalcem.

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji, v skladu z 10. odstavkom 71. člena ZJN-2, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

3. FINANČNA ZAVAROVANJA

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik v ponudbi predloži menico z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti (z DDV), ki se glasi na upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe, torej do 4.3.2014.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Ponudnik: ______________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b 5270 Ajdovščina, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo DOBAVA IN MONTAŽA ZAPORNICE DOTOKA IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _________________ EUR (z DDV). Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali - če ponudnik po pozivu v roku, ki ga določi naročnik, pogodbe ne podpiše in vrne naročniku - če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi menice za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže upravičencu Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina na TRR SI56 0475 1300 0120 476 odprt pri Novi KBM Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Menica je unovčljiva do 4.3.2014. Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: ________________________________________ V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: _________________; IZDAJATELJ MENICE (podpis in žig). Priloga: - bianco menica

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				4. Obr. C

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 4.3.2014

- ROK PLAČILA:  Plačilo se izvede v 30 dneh od dne dobave in montaže opreme (z vsemi potrebnimi deli)  in prejema pravilno izstavljenega računa.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) in brez davka. V ceni mora biti zajeti vsi stroški nastali z izvedbo naročila.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Ajdovščina, Ustje 1b. 5c, 5270 Ajdovščina

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in storitev izvedli v skladu z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da   variante ponudbe niso dopustne.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo ob podpisu pogodbe predali menico z menično izjavo  kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti  v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				5. Obr. D

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

Izjavljamo,

da nismo bili (ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo), pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in sicer:

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo, da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, v skladu z 77a. členom ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 – odl. US, 90/2012) , 81.a členom ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3) oz. 73. členom ZJNPOV (Ur.l. RS št. 90/2012)

Izjavljamo, da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu z predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika  zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Izjavljamo

- da nismo v postopku prisilne poravnave ter ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- da nismo v stečajnem postopku ter ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- da nismo postopku prisilnega prenehanja, ni bil za nas  podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovno dejavnost ali bi bili v   katerem koli podobnem položaju.

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.

- da imamo plačane vseh zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				6. Obr. E

Številka javnega naročila: 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje (kot ponudnik in kot zakoniti zastopniki) skladno z 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 –odl.US, 90/12) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidenc (tako za ponudnika kot za zakonite zastopnike).

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				7. Obr. F

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku ob  podpisu pogodbe  bianco menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti. Rok veljavnosti je, datum prenehanja pogodbe plus deset (10) dni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina			8.Obr.G

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				9. Obr.H

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				10. Obr.I

Številka javnega naročila: 5

PONUDNIK

___________________________

___________________________

Izjavljamo :

- da nudimo 30 dnevni plačilni rok za dobavo, montažo zapornice in grabelj ter ostale dela..

- da lahko naročnik unovči ustrezno obliko zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da dela, ki jih nudimo, niso ustrezna, niso pravilno ali pravočasno izvajana, oziroma so v neskladju z zahtevanimi naročnika.

- Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost,  izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

- Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.

- Izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z našim poslovanjem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

objavljen v portalu javnih naročil št. objave ________ z dne _________,

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina				11. Obr.P

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalcem

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)

| PODATKI O PODIZVAJALCU |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca |  |
| Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. |  |

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Prilogi te izjave sta:

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, na podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- PODIZVAJALSKA POGODBA št. _______________ z dne ____________, ki vsebuje vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

12. POTRDILO O NEBLOKADI TRR

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil.  Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

13. DOKAZOVANJE REFERENC					Obr.13

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina

Številka javnega naročila: 5

Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc in od investitorjev/naročnikov podpisana potrdila o opravljenih delih - dobavah, ki so priloga te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih podobnih delih – dobavah (Dobava in vgradnja hidromehanske opreme - avtomatske vertikalne grobe grablje in zapornica) podpisanih s strani investitorjev/naročnikov za opravljena podobna dela v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 20.000,00 € (brez vključenega DDV). V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih storitev z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.

Izločilni pogoj: najmanj 2 opravljeni podobni deli v zadnjih treh letih nad 20.000 EUR.

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV - DOBAV (REFERENCE)

| Zap.št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Čas in kraj realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC POTRDILA O REFERENČNEM DELU

1. Podatki o referenčnem delu

Investitor/naročnik:__________________________________________________

Kontaktna oseba investitorja/naročnika:________________________________

Izvajalec –

dobavitelj :_________________________________________________________

Čas izvedbe:______________________________________________________

Vrednost del:______________________________________________________

Številka in datum pogodbe:__________________________________________

Opis dejansko opravljenega dela:

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec - dobavitelj kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo velja izključno za potrebe izvajalca pri kandidiranju na javnem razpisu za pridobitev posla.

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor/naročnik (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja/naročnika _________________________ |

- 14. VZOREC POGODBE							Obr.14.

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina

Številka javnega naročila: 5

(Ponudnik izpolni prazna mesta v vzorcu pogodbe in ga podpiše)

POGODBA ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

ki jo dogovorita in skleneta :

| NAROČNIK: | Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a, SI-5270 Ajdovščina ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK (v nadaljnjem besedilu naročnik) ID za DDV: SI 1533251 Matična številka: 5879914 Podračun EZR: 01201-0100014597 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC | - DOBAVITELJ (v nadaljnjem besedilu izvajalec) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ki jo zastopa ID za DDV: Matična številka: TRR: |

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi javnega  razpisa za izbiro dobavitelja po odprtem postopku za DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap.št. ___________ z dne _____________ in  na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________________ z dne ________________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa dobavi in montira

ZAPORNICO IN GROBE GRABLJE kot celoto ter izvede ostala dela po ponudbi št. __________________________________________

(v nadaljevanju ZAPORNICA IN GROBE GRABLJE).

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan zapornico in grobe grablje  dobaviti in montirati v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec zagotavlja, da dobavljena zapornica in grobe grablje ustrezata standardom, normam, veljavnim predpisom in zahtevam naročila. Deli, ki niso podvrženi standardom, morajo biti prve kvalitete.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetne dele, ima pravico izvajalcu zavrniti prejem. Vse stroške zavrnitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira druge izvajalce - poddobavitelje pri čemer prevzame vso odgovornost za dele, dobavljene od poddobavitelja.

Ta pogodba vključuje tudi:

usposabljanje in svetovanje glede delovanja, poprodajno servisiranje in vzdrževanje zapornice in grobih grabelj pri upravljalcu (KSD d.o.o. Ajdovščina), s tem, da jamči za popravilo kakršnekoli napake ali poškodbe, do katere pride na kateremkoli delu  in za hitro zamenjavo rezervnih delov.

Pogodbena cena

4.člen

Skupna vrednost pralne steze po tej pogodbi znaša _______________EUR

(z besedo _________________________________ in __/100).

V pogodbeni ceni ni vključen DDV

Dobavitelj jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

Plačilo

5. člen

Izvajalec bo  opravljena dela zaračunal po ceni iz ponudbe št._____________ z dne ____________in po prevzemu evidentiranem z dokumentom o prevzemu (predaji), potrjenim od pristojne osebe pooblaščenca naročnika.

Naročnik je dolžan prejeti račun pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema. V kolikor se naročnik ne strinja z vsebino računa, ga potrdi v višini nespornega zneska.

Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska iz  izstavljenega računa v roku 30 (plačilni rok) po dobavi in montaži ter  dnevu prejema pravilno izstavljenega računa. Sporni znesek računa razrešita naročnik in dobavitelj v roku 10 dni po ugotovitvi domnevne nepravilnosti.

Za rok plačila šteje dan, ko naročnik izda nalog za plačilo pristojni banki.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del v desetih dneh po podpisu pogodbe in jih dokončati v ___________________dneh po datumu podpisa pogodbe.

Za dan dokončanja del se šteje dan, ko izvajalec preda, naročnik pa sprejme zapornico in grobe grablje v uporabo .

Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka dobave in montaže v primeru višje  sile. V tem primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih obojestransko pisno potrdi. Za ugotovljene dneve se podaljša rok dokončanja del.

Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Pogodbeni rok se podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi.

Obveznosti izvajalca

7. člen

Izvajalec je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku izročiti:

- Menico z menično izjavo kot garancijo  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan ob primopredaji zapornice in grobih grabelj naročniku izročiti:

- Bančno garancijo v višini 10% od vrednosti pogodbe za kvalitetno in takojšnjo odpravo napak v garancijski dobi, ki niso posledica slabega ravnanja naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

- Dobaviti zapornico in grobe grablje, ki morata ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- omogočiti naročniku vpogled v potek nabave, montaže in izvedbo ostalih del ter upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- izročiti naročniku podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del,

- izročiti naročniku skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov

- na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in

- zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- izročiti naročniku pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta;

- za vsa dela pravočasno priskrbeti na svoje stroške vse potrebne izmere in kontrole na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa originalna potrdila, ocene, izjave, meritve, ateste, certifikate, poročila, vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del in so potrebna na tehničnem pregledu (v kolikor je predviden)

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del

- poskrbeti za varnost in zaščito delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter nositi odgovornost in stroške za morebitne njihove poškodbe,

- izdelati na svoje stroške varnostni načrt v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in Zakonom o graditvi objekta ter ga v  dveh izvodih izročiti naročniku,

- na svoje stroške izdelati načrt organizacije gradbišča ter ga v  dveh izvodih izročiti naročniku,

- na svoje stroške izdelati in postaviti tablo za označitev gradbišča skladno z Zakonom o graditvi objekta

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti, sprati in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

8. člen

Izvajalec del je dolžan naročniku ob podpisu pogodbe dostaviti menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti. Ta pogodba prične veljati z dnem predložitve garancije naročniku.

S to garancijo se zavaruje kvalitetna izvedba pogodbenih del, pravočasna izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka in spoštovanje drugih pogodbenih aktivnosti.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

9. člen

V kolikor dobavitelj ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Dodatna in več dela

10. člen

Nadzornik nadzoruje izvedbo pogodbenih del, daje navodila izvajalcu ter ga obvešča o spremembah tehnične dokumentacije, sprejema izvajalčeva obvestila in odločitve.

Nadzornik zahteva tudi vse potrebne dokaze o predpisani kvaliteti del, ki se izvajajo ter o kvaliteti  materialov, ki se vgrajujejo. Skladnost vgrajenih proizvodov mora biti potrjena s certifikatom ali s tehničnim soglasjem.

Nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in naročila za vsa dodatna in več dela. Izvajalec pa se obvezuje izvršiti potrebna dodatna in več dela po naročilu nadzornika.

Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja opisu iz ponudbe izvajalca.

Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih pozicij presegajo v ponudbi predvidene količine. Za več dela veljajo cene iz ponudbe, ki so oblikovane skladno s 4. in 5. členom te pogodbe.

Izvajalec je dolžan pred začetkom dodatnih del dostaviti enotno ceno nadzorniku. Dodatna dela, katera izvaja izvajalec po svojih kooperantih ali lastnih obratih, se obračunajo, če ni pri naročilu drugače dogovorjeno, na osnovi računa neposrednega izvajalca - obrtnika, s pribitkom 3% na vrednost teh del za kritje režijskih stroškov.

Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila dodatno pogodbo oziroma aneks.

Izvajanje naročila s podizvajalci

11. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec-dobavitelj v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec-dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec-dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec-dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zavarovanja

12.člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred pričetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške gradbišče, delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in  čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Protikorupcijska klavzula

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

14. člen

Občina Ajdovščina ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več ko 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije  javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Pogodba sklenjena v nasprotju s predhodnima odstavkoma  je nična.

Pogodbena kazen

15. člen

Dobavitelj je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5(pet) promil za vsak dan zamude po ponujenem roku iz 6. člena pogodbe, od pogodbene cene, največ pa 1O % ( deset procentov) pogodbene cene.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamujanja roka večja od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 15% (petnajst procentov) vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja ali zavrniti situacijo, če  niso izpolnjene druge pogodbene obveznosti.

Pregled in prevzem izvedenih del

16. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec mora ob primopredaji objekta oz. najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, slednjemu predati nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici  v višini 10% (deset procentov) od obračunske vrednosti kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Prevzem del ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi garancije iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

17. člen

Garancijski rok za dobavljeno zapornico in grobe grablje ter ostala spremljajoča dela po ponudbi znaša __________________mesecev, šteto od dneva  prevzema.

Garancija prične veljati z dnem prevzema opravljenih del, to j z datumom prevzemnega zapisnika. Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene  in s strani podizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene,  podpisane in ožigosane garancijske liste.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi slabe izvedbe ali uporabe neustreznega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega izvajalca, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

18. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je: _______________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del, ki ga določi izvajalec, je __________________

Nadzornik del je: ______________________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Končne določbe

19. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca – dobavitelja, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

20. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi..

21. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

22. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

23. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik izvajalec vsak po dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevane bančne garancija iz 8. člena te pogodbe.

24. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba dobavitelja št. _____________ z dne _______________

- razpisna dokumentacija,

- garancija iz 8. člena pogodbe

| Številka: Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina ŽUPAN Marjan POLJŠAK |  |

15. IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe!

Ponudnik: _______________________

MŠ: ____________________________

Izbran za izvajalca za

DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE OSEBE  (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe družbenike, gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane s ponudnikom ) s firmo in matično številko ):

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva):

Datum:______________________

Podpis ponudnika:_____________

16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA  (požigosane in podpisane)

Pooblaščenec naročnika: KSD d.o.o. Ajdovščina

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

ZA DOBAVO IN MONTAŽO ZAPORNICE IN GROBIH GRABELJ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI AJDOVŠČINA

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudba mora biti narejena na osnovi popisa del, ki ga  ponudniki prevzamejo z razpisno dokumentacijo in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom .

Ponudba mora biti izdelana po načinu enotnih cen za mersko enoto za posamezna dela z veljavnostjo na dan izstavitve ponudbe.

Cene so fiksne.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del, brez kakršne koli odgovornosti do izvajalca. Prav tako si naročnik pridržuje pravico razpolaganja z izkopanim materialom.

a)  Enotne cene, vnesene v posamezne postavke morajo vsebovati vse stroške navedene v splošnih določilih popisa, in tudi eventualni strošek koordinacije in manipulacije, oz. režijski pribitek.

V kolikor ponudnik nudi dodatni popust tudi to navede posebej  izven popisnih listov. Ob tem je potrebno točno definirati za katero vrsto del in v kakšni višini se popust daje. Ponudnik ponudbo odda na potrjenih popisnih listih, ki jih je prejel z razpisom.

Upoštevanje originalnega popisa in količin je obvezno v celoti. V ponudbi se nepredvidena dela obračunajo v določenih procenti na vsa dela in prikažejo posebej. Vsi dodatni pripisi k popisu se ne upoštevajo. Vse morebitne pomanjkljivosti iz popisa del naj evidentirajo ponudniki ločeno od popisa in  jih predložijo kot prilogo popisu, ker jim investitor v fazi izvedbe ne bo priznaval dodatnih stroškov nejasnosti oziroma  pomanjkljivosti popisnih postavk del.

b) Ponudnik predloži naslednje priloge:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta in obstoječem stanjem na mestu izvajanja del

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je material in ostala oprema  na skrbi izvajalca - dobavitelja glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

- Okvirni terminski plan napredovanja del in plačil situacij

- Izjavo, da bo materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec     prevzel in obračunal dobro naročnika

- Kataloge, prospekte in izjave o skladnosti ponujenega materiala in opreme.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in  poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih in drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa originalna dokazila, potrdila, meritve, ocene, certifikate, izjave, ateste vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav, in  jih mora naročniku izročiti ob prevzemu izvršenih del.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor jr to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves     nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oziroma poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v enotnih cenah za enoto mere zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, splazitve, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč, izvajalcu se priznavajo odvozi izkopov in drugih materialov le na razdalijah v okviru popisa

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

- za izračun cen dodatnih del se uporabijo kalkulativne osnove

| Uporabljajo se lahko gradbeni proizvodi, ki morajo imeti pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi |  |  |
| --- | --- | --- |
| harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih |  |  |
| uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur.l. RS |  |  |
| št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbeni proizvodi, za katere so si tisti, ki so dali |  |  |
| proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično |  |  |
| soglasje (ETA), ali gradbeni proizvodi, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slov. standardi. |  |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

| 17. IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA 18. POPIS DEL |  |
| --- | --- |

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.